АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2011 года № 90

О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления:

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в  муниципальном образовании Хваловское сельское поселение (далее - Порядок).

2. Должностным лицам Администрации  муниципального образования Хваловское сельское поселение:

- в процессе разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, реализуемых, начиная с 01 ноября 2011 года, руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3. Установить, что объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ на очередной финансовый год утверждается решением Совета депутатов  муниципального образования Хваловское сельское поселение о бюджете на очередной финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение	Т.А. Снегирева

Исп. М.В. Фальман 39-632

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 90 от 07.11.2011

(приложение)

Порядок разработки, утверждения и контроля

за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ

в  муниципальном образовании Хваловское сельское поселение

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет этапы, сроки и полномочия участников работы с долгосрочными муниципальными целевыми программами в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение.

1.2. Долгосрочная муниципальная целевая программа - документ стратегического планирования, определяющий на срок не менее одного года и не более 10 лет комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач, имеющих муниципальное значение.

Долгосрочными муниципальными целевыми программами также признаются муниципальные (муниципальные целевые) программы, утвержденные решением Совета депутатов  муниципального образования Хваловское поселение до 01 января 2011 года.

1.3. Долгосрочная муниципальная целевая программа разрабатывается согласованно с программой социально-экономического развития  муниципального образования Хваловское сельское поселение и другими документами стратегического планирования.

1.4. Долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - программа или муниципальная целевая программа) оценивается показателями бюджетной, социальной и экономической эффективности, определяемыми на основании системы целей, задач и показателей деятельности органов местного самоуправления, в том числе утвержденными Правительством Ленинградской области для оценки их деятельности.

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.6. Программы, реализуемые за счет средств бюджета  муниципального образования Хваловское сельское поселение, принимаются нормативным актом Администрации  муниципального образования Хваловское сельское поселение.

1.7. Сроки реализации программы определяются в нормативном акте  о принятии программы.

1.8. Заказчиком программы выступает Администрация  муниципального образования Хваловское сельское поселение (далее - Администрация).

1.9. Инициаторами разработки программы могут выступать: Глава администрации, должностные лица Администрации, депутаты  муниципального образования Хваловское сельское поселение, иные юридические и физические лица, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

1.10.  Управление программой осуществляет должностное лицо - разработчик программы, в пределах его полномочий.

1.11.  Привлекаемые к разработке и реализации программы должностные лица Администрации, депутаты Совета депутатов, иные юридические и физические лица (разработчики, подрядчики, поставщики, юридические и физические лица, участвующие в финансировании программы собственными средствами) являются участниками программы.

1.12.   Координацию действий участников различных программ и методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет Глава администрации.

1.13.     Работа с программами включает следующие этапы:

- инициирование программы - принятие решения о разработке программы, разработка задания на разработку программы;

- разработка, принятие, утверждение и корректировка программы;

- выполнение программы, подведение итогов и утверждение итогов реализации программы.

2. Инициирование программы

2.1. Необходимость разработки программы определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, специальных исследований социального и экономического развития  муниципального образования Хваловское сельское поселение, федеральных целевых программ, долгосрочных целевых программ Ленинградской области, предложений Совета депутатов, иных юридических и физических лиц при условии возможности и целесообразности решения выявленных проблем программно-целевыми методами.

2.2. Обоснование необходимости разработки программы должно основываться на социальных и (или) экономических показателях, имеющих неудовлетворительные текущие и (или) прогнозируемые значения.

В обосновании также могут определяться программно-целевые методы и механизмы, оптимизирующие решение выявленных проблем.

Обоснование необходимости разработки программы может включать конкретные предложения организационного, финансового или иного характера.

2.3. Инициатор программы, не являющийся должностным лицом Администрации и предлагающий осуществить разработку программы за счет средств бюджета муниципального образования Хваловское  сельское поселение, направляет свои предложения Главе  администрации.

Должностное лицо Администрации, выступающее инициатором разработки программы, на основании поступивших предложений или самостоятельно подтверждает необходимость разработки программы и подготавливает проект распоряжения Главы Администрации о разработке программы.

2.4.  Распоряжением Главы Администрации о разработке программы за счет средств бюджета  муниципального образования Хваловское сельское поселение определяются должностное лицо Администрации - разработчик программы, руководитель программы, состав экспертной (рабочей) группы программы. В состав экспертной (рабочей) группы  могут входить: руководитель программы,  специалисты Администрации, депутаты Совета депутатов  муниципального образования Хваловское сельское поселение, могут также включаться представители других участников программы.

К распоряжению может прилагаться задание на разработку программы.

2.5. К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут привлекаться общественные организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.6. Проект распоряжения Главы Администрации о разработке программы за счет средств бюджета  муниципального образования Хваловское сельское поселение рассматривается Главой Администрации в установленном порядке.

3. Разработка, утверждение и корректировка программы

3.1. Программа, как правило, разрабатывается должностным лицом Администрации самостоятельно, в отдельных случаях, с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Необходимость такого участия должна быть дополнительно обоснована. Кандидатура разработчика программы в этом случае определяется  в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.2. При разработке программы должностным лицом Администрации без привлечения сторонних организаций должностное лицо принимает на себя функции разработчика программы без дополнительного финансирования.

3.3. На этапе разработки программы определяются участники программы и их функции, получатели средств, направляемых на оказание муниципальных услуг в составе программы, правила и критерии отбора исполнителей программы.

На этапе разработки программы могут привлекаться дополнительные источники финансирования с уточнением объемов и сроков выделения средств.

Планируемое финансирование программы из дополнительно привлекаемых источников должно подтверждаться договорами или соглашениями представителя заказчика программы с участниками программы, обеспечивающими дополнительные источники финансирования.

Финансирование программы за счет средств бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение  может осуществляться как на возвратной, так и на безвозвратной основе. На возвратной основе преимущественно финансируются программы, реализуемые в производственной сфере.

Программой может быть предусмотрено предоставление финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета МО ВМР по линии аналогичных программ (в т.ч. в форме субсидий бюджету муниципального образования Хваловское сельское поселение), с указанием наименования соответствующих целевых программ или внепрограммных источников.

3.4.   В состав участников программы включаются юридические и физические лица, официально подтвердившие намерение участвовать в финансировании программы в целом или отдельных ее мероприятий.

В состав участников программы включаются иные юридические и физические лица, участвующие в выполнении мероприятий программы или являющиеся непосредственными получателями ее результатов или средств.

В случае если определение участников отдельных мероприятий программы возможно лишь после утверждения программы (при определении участника по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок), указывается обобщенная характеристика участника и принципы его определения (критерии отбора).

3.5.   Основные параметры программы приводятся в паспорте долгосрочной целевой программы по форме согласно приложения № 1 к настоящему Порядку. При наличии в составе программы подпрограммы (подпрограмм), отличной по основным параметрам от программы, при описании каждого параметра добавляются строки, характеризующие соответствующие параметры подпрограммы (подпрограмм).

Финансовые показатели программы указываются в действующих ценах каждого года реализации программы.

3.6. Для обеспечения равномерности финансирования программы указываются ежегодные объемы финансирования по источникам финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО ВМР, бюджет  муниципального образования Хваловское сельское поселение, прочие источники) и направлениям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды). Финансовые показатели указываются по каждому году реализации программы в сопоставимых ценах года начала реализации программы по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку.

3.7. Мероприятия программы дифференцируются по сроку финансирования: год, квартал, месяц (если финансирование осуществляется в несколько этапов - самостоятельно указывается каждый этап, при этом степень детализации сроков финансирования определяется разработчиком исходя из необходимости проведения мероприятия в данный период); источникам финансирования; индикаторам реализации (целевым заданиям); получателям средств и главным распорядителям бюджетных средств

Финансовые показатели указываются в действующих ценах года реализации программного мероприятия.

3.8.     Для выделения в составе программы инвестиционных объектов (объектов капитальных вложений) и определения степени их готовности к финансированию инвестиционные объекты и их основные характеристики могут приводиться по отдельной форме.

Финансовые показатели указываются в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации, и сопоставимых ценах года начала реализации программы.

3.9.  Для обеспечения адресного контроля финансирования и выполнения работ по инвестиционным объектам и в соответствии с нормами, применяемыми при формировании муниципальной адресной инвестиционной программы, инвестиционные объекты могут группироваться по адресам, срокам и источникам финансирования.

Финансовые показатели указываются в действующих ценах каждого года реализации программы.

3.10. Взаимодействие участников программы организует  разработчик программы, который обеспечивает:

-    разработку, оценку и согласование проекта программы со всеми участниками;

- информирование общественности о планируемых целях, мероприятиях и результатах программы, а также сбор и учет предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения программы;

- обсуждение проекта программы на экспертной (рабочей) группе. Решения экспертной (рабочей) группу при разработке программы носят рекомендательный характер.

- доработку, при необходимости, проекта программы в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

3.11. Программа принимается нормативным актом Администрации и является основанием для включения программы в бюджет  муниципального образования Хваловское сельское поселение для финансирования за счет средств бюджета  муниципального образования Хваловское сельское поселение.

3.12. Принятая Программа выносится на утверждение в Совет депутатов  муниципального образования Хваловское сельское поселение

3.13. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета депутатов  муниципального образования Хваловское сельское поселение о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов.

3.14. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат принятию нормативным актом Администрации не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение в Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение.

3.15. Программы, в силу особой срочности требующие финансирования в текущем финансовом году, подлежат принятию нормативным актом Администрации не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о внесении изменений в бюджет  поселения в Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение.

3.16. При включении программы в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение программе присваивается уникальный код целевой статьи и (или) вида расходов бюджета. При необходимости уникальные коды целевых статей могут быть присвоены подпрограммам и отдельным мероприятиям программы.

3.16. После утверждения программы и включения программы в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение могут заключаться муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных планом реализации мероприятий программы, в том числе, на весь срок реализации программы, если это обусловлено длительностью производственного цикла выполнения или оказания соответствующих работ или услуг.

3.16.1. Главные распорядители и получатели бюджетных средств на основании заключенных договоров оплачивают стоимость работ, услуг, выполненных в соответствии с Программой

3.17.  При изменении условий реализации программы разработчик программы подготавливает нормативный акт о корректировке программы.

В случае утверждения в бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение в процессе его рассмотрения в Совете депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение объемов финансирования, отличающихся от утвержденных в программе, разработчик программы в месячный срок после принятия решения об утверждении бюджета подготавливает нормативный акт о корректировке программы, либо готовит дополнительные основания о требуемых объемах финансирования программы для дальнейшего представления на Совет депутатов  муниципального образования Хваловское сельское поселение.

4. Выполнение программы и подведение итогов

4.1. Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с утвержденным планом программных мероприятий на основании контрактов (договоров), заключаемых заказчиком с участниками программы и исполнителями (поставщиками, подрядчиками и т.д.), в том числе, путем размещения муниципального заказа и по иным процедурам в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году.

В контрактах (договорах), заключаемых с исполнителями программы, определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий программы, целевое использование средств и порядок представления отчетной информации.

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, осуществляется разработчиком программы, другими уполномоченными органами местного самоуправления.

4.3. Руководство программой осуществляет руководитель программы. Указания руководителя программы по реализации мероприятий программы обязательны для исполнения должностными лицами Администрации, участвующими в программе, и другими участниками программы.

4.4. Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются  разработчиком программы.  Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности в соответствии с планом мероприятий программы в разрезе объектов и мероприятий, источников финансирования, предусмотренных в программе, представляется  разработчиком программы Руководителю программы  по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложения № 2 к настоящему Порядку.

4.5. По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы. Рассмотрение итогов реализации программы может производиться экспертной (рабочей) группой. Заключение экспертной (рабочей) группы о результатах реализации программы за очередной год носит рекомендательный характер.

4.6. Одновременно с представлением отчета о реализации мероприятий программы по итогам года разработчиком программы подготавливается отчет о ходе выполнения программы (по программам, срок действия которых завершен, - об итогах выполнения программы).

4.7.  По результатам рассмотрения, проекта решения о бюджете в Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение, может быть принято решение о сокращении  с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.8.   Программа считается завершенной, и финансирование программы прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения целей программы.

4.9. При необходимости, разработчик программы подготавливает нормативный акт  о прекращении программы.

4.10. Реализация программы, финансирование которой утверждено решением совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение о бюджете  муниципального образования Хваловское сельское поселение, может быть приостановлена или прекращена нормативным актом в случае:

а)     изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития  муниципального образования Хваловское сельское поселение;

б)     появления иных механизмов устранения проблемы, на решение которой была направлена программа;

в)     существенных нарушений, допущенных участниками программы, или наличия обстоятельств, по которым невозможно выполнение программы;

г)     принятия другой программы, поглощающей первоначальную по целям и задачам.

Приложение № 1

к Порядку разработки, утверждения

и контроля за реализацией долгосрочных

муниципальных целевых программ в

МО Хваловское  сельское поселение

Примерная форма паспорта муниципальной целевой программы

_________________________________________________________

(наименование программы)

на__________________________годы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Правовые основания разработки программы |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий |  |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) |  |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность |  |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы |  |
| Сроки разработки программы |  |
| Стоимость разработки программы (тыс. рублей) |  |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и

контроля за реализацией долгосрочных

муниципальных целевых программ

в МО  Хваловское сельское поселение

Примерная форма Плана мероприятий

муниципальной целевой программы

| Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения (финансирования) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы) |  |  |  |  | Индикаторы реализации программы (целевые задания) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |