АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                   ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 апреля 2012  года  № 23

О проведении двухмесячника  по благоустройству

и улучшению санитарного состояния населенных  пунктов

МО Хваловское сельское  поселение

Волховского муниципального района

В целях повышения уровня благоустройства и  санитарного состояния населенных пунктов МО Хваловское сельское поселении, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке насаждений по месту жительства и работы:

постановляю:

1. В период с 02 апреля 2012 года по 01 июня 2012 года провести двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение.

2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО Хваловское сельское поселение (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по  проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории поселения, определить конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий (приложение № 2).

4. Утвердить закрепление территорий и довести задания  по санитарной уборке и благоустройству территорий до предприятий, организаций, ИП, учреждений (приложение № 3).

5. Просить владельцев частных домов и строений провести чистку придорожных канав, ремонт заборов, благоустроить прилегающую территорию.

6. О ходе проведения двухмесячника по благоустройству информировать население через средства массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение                                       Т.А.Снегирева

Исп. Цыпленкова Н.В.

39-648

## УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от 02 апреля 2012 года № 23

(приложение № 1)

### СОСТАВ КОМИССИИ

по проведению двухмесячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния территории

МО Хваловское сельское поселение

Председатель комиссии:

Цыпленкова Наталья Валерьевна – специалист администрации по благоустройству, налогам и муниципальному хозяйству

Члены комиссии:

- Бугай Степан Михайлович – начальник участка Хвалово  ОАО «Волховский ЖКК» (по согласованию);

- Ложкина Галина Валентиновна – заведующая Хваловским ФАП (по согласованию);

- Нуриманова Вера Павловна – и. о. директора Хваловской средней школы (по согласованию);

- Андреева Лариса Викторовна – директор Хваловского ДЦ.

## УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от 02  апреля 2012 года № 23

(приложение № 2)

ПЛАН                                                                                                           мероприятий по благоустройству  и улучшению санитарного состояния                                                                              на территории МО Хваловское сельское поселение

| № п/п | Перечень планируемых мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субботник по уборке населенных пунктов поселения | Населенные пункты поселения | 20.04.2012 27.04.2012 04.05.2012 25.05.2012 | Руководители организаций, учреждений, старосты деревень |
| 2 | Благоустройство и уборка территории около Памятного знака в честь погибших земляков в годы ВОВ | д. Хвалово территория школы | 27.04.2012 07.05.2012 | И.о. директора Хваловской средней школы Нуриманова В.П. (по согласованию) |
| 3 | Благоустройство и уборка гражданских захоронений поселения | д. Горка-Хваловская д. Воскресенское д. Поддубье | 27.04.2012 18.05.2012 25.05.2012 | Специалист по благоустройству Н.В.Цыпленкова, старосты деревень |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора |  | В период проведения двухмесячника | Глава администрации Снегирева Т.А. |
| 5 | Очистка подвалов жилых домов | д. Хвалово, дома №№ 14, 21 | Май-июнь 2012 | Начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» Бугай С.М. |
| 6 | Очистка подвалов Досугового центра | д. Хвалово | Май-июнь 2012 | Директор МБУКС Хваловский ДЦ Андреева Л.В. |
| 7 | Ремонт отмостков | д. Хвалово, дома №№ 16,15 | Май 2012 | Начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» Бугай С.М. |
| 8 | Проведение ремонтно-восстановительных работ детских и спортивных площадок | д. Хвалово | Май-июнь 2012 | Начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» Бугай С.М., специалист по благоустройству Н.В.Цыпленкова |
| 9 | Разбивка клумб, посадка цветов | Центральная площадь д. Хвалово | Май 2012 | специалист по благоустройству Н.В.Цыпленкова |
| 10 | Проверка состояния муниципальных дорог |  | Май 2012 | Глава администрации Снегирева Т.А. |

## УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от 02 апреля 2012 года №  23

(приложение № 3)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

по санитарной уборке и благоустройству

за предприятиями, организациями, ИП, учреждениями

МО Хваловское сельское поселение

1. Хваловский ДЦ – территория вокруг здания ДЦ, до дороги к детскому саду (зона отдыха).

Ответственный директор ДЦ  Андреева Л.В.

2. Хваловская общеобразовательная школа – территория вокруг школы до леса, асфальта, территория вокруг детского сада.

Ответственный  и. о. директора школы  Нуриманова В.П. (по согласованию).

3. ОАО «Волховский ЖКК» участок Хвалово - территория вокруг зданий: котельная, баня, ВОС, КОС, КНС.

Ответственный начальник участка Хвалово  Бугай С.М. (по согласованию).

4. Администрация МО Хваловское сельское поселение – территория вокруг здания администрации, вдоль дороги центральной площади, вдоль теплотрассы до угла дома № 16.

Ответственный Снегирева Т.А.

5.  Магазины: № 115 в д. Хвалово, ООО «Союз», ООО «Виза», ООО «Ольга», ИП Тандур – очистка подвалов, территория вокруг магазинов.

Ответственные Градусова В.А., Стучилина И.Н., Пимченко С.И., Удалова О.Н., Тандур А.В. (по согласованию).

6. АЗС «Юкос-Ладога» - уборка прилегающей территории. Ответственный Аникин Н.А. (по согласованию).

7.  ООО «Бриз» столовая – уборка прилегающей территории.

Ответственный Бондарева Н.В. (по согласованию)