АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2014 года   № 11

«О мерах по обеспечению безопасного  прохождения

весеннего половодья на территории

муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях, защиты населения и территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 2014 года.

постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года на территории МО Хваловского сельского поселения (приложение № 1).

2. С 20 марта 2014 года по 20 апреля 2014 года на территории МО Хваловское сельское поселение организовать дежурство ответственных лиц администрации. Ежедневно сообщать   информацию о складывающейся обстановке, состоянии льда, данных о замерах уровня подъёма воды в отдел по делам ГО и ЧС к 09.00 и 17.00 (тел./факс 732-72), в нерабочее время дежурному диспетчеру администрации (тел. 716-61, 738-96).

3. Утвердить график дежурства ответственных лиц администрации МО Хваловское сельское поселение на период с 20 марта 2014 года по 20 апреля 2014 года (приложение № 2).

4.Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка на территории МО Хваловское сельское поселение и их исполнения (приложение № 3)

5. Директору ООО «Волховский ЖКК» Степанову С.В.:

5.1. создать  необходимый запас  химических реактивов и дезинфикаторов   для очистки и обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях д. Хвалово.

6.  Организовать  постоянный  контроль за  бесперебойной  работой систем  жизнеобеспечения   населения, соблюдением  санитарных  норм  и правил  на ВОС и КОС в период весеннего половодья.

7.  Через средства массовой  информации и на сходах граждан довести до  населения  информацию о ходе  подготовки  к  весеннему половодью, правилах поведения при подтоплениях (затоплении) жилых домов и порядке проведения эвакуации.

8. Принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуаций на  гидротехнических  сооружениях.

9.  Контроль  за   исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское  сельское поселение                                         Т.А.Снегирева

исп. Федорова А.Н.

тел.:8(81363)39-648

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО  Хваловское  сельское  поселение

от 24.02.2014  года № 11

(приложение № 1)

Состав комиссии

по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья 2014 года

на территории МО Хваловское сельское поселение

Председатель комиссии

Снегирева Т.А. - глава администрации МО Хваловское сельское поселение

Члены комиссии:

1. заведующая ГБУЗ ЛО «Волховская МБ  Хваловский ФАП» -  Ложкина Г.В. (по согласованию)

2. начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» - Бугай Р.С. (по согласованию)

3. староста д. Воскресенское - Иванов Ю.С. (по согласованию)

4. староста  д. Мелекса  - Алексеев В.И.(по согласованию)

5. староста д. Хвалово - Зиновьев А. Н. (по согласованию)

6. староста д. Льзи - Пимченко С.И. (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО  Хваловское  сельское  поселение

от 24 .02.2014 года №

(приложение № 2)

График дежурства ответственных лиц администрации

МО Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

на период  с 20 марта 2014 года по 20  апреля 2014 года

| Дата | Фамилия, имя, отчество, | Должность | Номер мобильного служебного телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.14 21.03.14 22.03.14 23.03.14 24.03.14 25.03.14 | Снегирева Татьяна Александровна | Глава администрации | 39-632 89215771641 |
| 26.03.14 27.03.14 28.33.14 29.03.14 30.03.14 31.03.14 01.04.14 | Кудрина Вера Валерьевна | Ведущий специалист администрации по социальным вопросам и ЖКХ | 39-632 89516817365 |
| 02.04.14 03.04.14 04.04.14 05.04.14 06.04.14 07.04.14 | Гриць Надежда Анатольевна | Ведущий специалист администрации - главный бухгалтер | 39-632 89215705269 |
| 08.04.14 09.04.14 10.04.14 11.04.14 12.04.14 13.04.14 | Цыпленкова Наталья Валерьевна | Ведущий специалист по недвижимости и землеустройству - зам. главы | 39-632 89215710550 |
| 14.04.14 15.04.14 16.04.14 17.04.14 18.04.14 19.04.14 20.04.14 | Федорова Алена Николаевна | Специалист администрации по благоустройству, налогам и муниципальному хозяйству | 39-632 89516802834 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от 24.02.2014года  № 11

(Приложение № 3)

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2014 года на территории

МО Хваловское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ МО Хваловское сельское поселение по безаварийному пропуску весеннего паводка. | до 10 марта | Председатель КЧС и ОПБ - Снегирева Т.А. |  |
| 2. | Подготовка проекта постановления главы администрации: «О мерах по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории МО Хваловское СП». | до 01 марта | Федорова А.Н. |  |
| 3. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для проведения безаварийного пропуска весеннего паводка. | до 01 марта | Федорова А.Н. |  |
| 4. | Проведение сходов граждан, проживающих в населённых пунктах, попадающих в зону затопления (подтопления). | до 1 апреля | глав администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 5. | Проведение занятий (инструктажей) со старостами населённых пунктов по вопросу оказания первой медицинской помощи | до 1 апреля | ФедороваА.Н., Ложкина Г.В. заведующая ГБУЗ ЛО «Волховская МБ Хваловский ФАП |  |
| 6. | Создать необходимые запасы химических реактивов и коагулянта для обеззараживания воды на водозаборах. | до 1 апреля | Начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» Бугай Р.С. |  |
| 7. | Организовать, через средства массовой информации, доведение до населения информации о подготовке и прохождении весеннего паводка, а также порядок действий населения при затоплении (подтоплении) жилых домов. Доведение памятки для населения. | март-апрель | Федорова А.Н. |  |
| 8. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава в администрации МО Хваловское сельское поселение | с 20 марта до 20 апреля | Глава администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 9. | Уточнение мест временного размещения и подготовка их приёму пострадавшего населения. | до 01 апреля | Глава администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 10. | Представление сведений о прохождении весеннего паводка на территории поселения в отдел по делам ГО и ЧС и дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Волховского муниципального района | апрель - май | Федорова А.Н. |  |
| 11. | Проведение тренировок: - защита объектов жизнеобеспечения от весеннего половодья; - эвакуация населения из района затопления. | март - апрель | Председатель КЧС и ОПБ, начальник участка Хвалово ОАО «Волховский ЖКК» |  |

Ответственный по делам ГО и  ЧС                                                                                                      Федорова А.Н.