АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2016 года  № 83

О внесении изменений и дополнений в постановление

№ 18 от 01.02.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие  территории д.Хвалово -  административного  центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2016 -2017 годы »

На основании решения  Общественного совета   административного центра муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области - деревни Хвалово,  протокол заседания № 1 от 05.05.2016 года

постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу  «Устойчивое развитие  территории д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 -2017 годы », утвержденную постановлением № 18  от 01.02.2016 года:

1.1 План мероприятий муниципальной  программы «Устойчивое развитие  территории д.Хвалово  -  административного  центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 -2017 годы » читать в новой редакции согласно приложения.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение                                             Снегирева Т.А

Приложение к постановлению № 83 от 16.05.2016

П Л А Н

мероприятий муниципальной  программы

«Устойчивое развитие  территории д.Хвалово

-  административного  центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 -2017 годы »

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |  | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. 1.1. | Оборудование контейнерной площадки, приобретение контейнеров для ТБО. | 2016 | Администрация | 1141,600 | 57,0776 | Создание на территории села условия для комфортной жизни населения, повышение уровня жизни населения : - оборудование контейнерной площадки, приобретение контейнеров для ТБО. - Выполнение работ по ремонту проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 1,2,4,14 д. Хвалово |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 1,2,4,14 д. Хвалово |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство заборов и ограждений, ремонт асфальтобетонных покрытий придомовых территорий. | 2017 | Администрация | 1141,600 | 57,0776 | Создание на территории села условия для комфортной жизни населения, повышение уровня жизни населения -устройство заборов и ограждений ремонт асфальтобетонных покрытий придомовых территорий |

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение Плана мероприятий

муниципальной  программы

«Устойчивое развитие  территории д.Хвалово -  административного  центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2016 -2017 годы »

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Оборудование контейнерной площадки, приобретение контейнеров для ТБО. Выполнение работ по ремонту проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 1,2,4,14 д. Хвалово | 2016 | Администрация | 57,0776 |
| 2 | Устройство заборов и ограждений, ремонт асфальтобетонных покрытий придомовых территорий. | 2017 | Администрация | 57,0776 |