# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 ноября 2017 года № 213

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Хваловское сельское поселение

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»,  постановлением главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 10 октября 2017 года № 194 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог  в муниципальном образовании на 2018 год».

2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское  сельское поселение:                                    Т.А.Снегирева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы  администрации

МО Хваловское сельского поселение

от 10  ноября 2017 года № 213

Муниципальная  программа муниципального образования  Хваловское сельское поселение

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Хваловское сельское поселение

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании»

| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Основной целью Программы является - обеспечение устойчивого функционирования и развития, автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения за счет ремонта. 2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. |  |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |  |
| Подпрограмма | Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |
| Основные мероприятия | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в 2018 году |  |
| Объемы и источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |
|  | Средства бюджета МО Хваловское сельское поселение | 2654,8 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 889,4 |
|  | Другие источники | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение качества технического и эксплуатационного состояния и увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов; - паспортизация дорог. |  |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |  |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Хваловского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении  составляет 43,1 км.

Автомобильные дороги, дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, в том числе таких как: ремонт автомобильной дороги, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения Хваловского  сельского поселения  находятся в неудовлетворительном состоянии.

Применение программно метода в содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Хваловское сельское поселение позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

3. Основание для разработки Программы

- Постановление главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

-   Постановление главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 10 октября 2017 года № 194 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение»

4. Подпрограмма  (основные мероприятия)

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (приложение 1 к программе)

5. Цель и задачи Программы

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог общего пользования, поэтому основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры в поселении.

Достижение данной цели обеспечивается за счет   решения следующих задач:

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание    дорог  на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения за счет ремонта.

6. Сроки реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в 2018 году.

7. Объемы и источники финансирования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет  участия в государственных программах   и бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить  и увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроить проезды к дворовым территориям многоквартирным домам, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основной показатель конечных результатов: улучшение качества технического и эксплуатационного состояния и увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

9.Осуществление контроля за реализацией муниципальной  программы

Контроль за выполнением мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией Хваловского сельского поселения  Волховского  муниципального района.

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользовании |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |
| Цели и задачи подпрограммы | Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Хваловское сельское поселение; обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам, обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - дороги местного значения) Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Хваловское сельское поселение |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2018 г. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет участия в государственных программах и бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение. Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования на 2018 год – 2654,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества технического и эксплуатационного состояния и увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. № 11 до д. № 25 д.Хвалово Волховского района Ленинградской области протяженностью -127 м., шириной-7м, площадью -889 кв.м. |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |

2.Цели и задачи.

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния местного значения в МО Хваловское сельское поселение; обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам, обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Достижение данной цели обеспечивается за счет   решения следующей задачи:

- содержание и ремонт дорог местного значения МО Хваловское сельское поселение.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования  местного значения от .д. № 11 до д. № 25 д. Хвалово Волховского района Ленинградской области протяженностью -127  м.,  шириной-7м, площадью – 889  кв.м.

3.Объемы и источники финансирования.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет  участия в государственных программах   и бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение.

4. Ожидаемые конечные результаты.

Последовательная реализация мероприятий будет способствовать удобству  движения на дорогах местного значения, повышению транспортной доступности за счет развития сети  дорог общего пользования,  улучшению качества жизни населения.

Также реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог местного значения , на которых показатели их транспортно эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям дорог, соответствующей  категории. Достижение показателя протяженности   отремонтированных дорог - 127 м.,  шириной - 7м, площадью – 889  кв.м.

Приложение 1 к программе

Перечень мероприятий ( подпрограмм)  муниципальной программы  муниципального образования  Хваловское сельское поселение     «Развитие автомобильных  дорог в муниципальном образовании

Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

| Наименование мерориятия (подпрограммы) | Сроки испол-нения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители - ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет поселения (тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |
| Итого по подпрограмме «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017год» | 2018 | 2654,8 | 0,0 | 889,4 | 1765,4 | 0,0 | Администрация Хваловского сельского поселения | Улучшение качества технического и эксплуатационного состояния и увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения- 0,127 км Площадью- 889 кв.м. |
| Из них по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт участка автомобильной дороги местного значения от дома № 11 до дома № 25 д.Хвалово | 2018 | 2654,8 | 0,0 | 889,4 | 1765,4 | 0,0 | Администрация Хваловского сельского поселения | Улучшение качества технического и эксплуатационного состояния, протяженность отремонтированных дорог - 0,127 км. площадью - 889 кв.м |