АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2017 года № 21

«О мерах по обеспечению безопасного  пропуска

весеннего половодья на территории

муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях, защиты населения и территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 2017 года

постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года на территории МО Хваловского сельского поселения (приложение № 1).

2. Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 20 марта 2017 года на территории МО Хваловское сельское поселение организовать передачу данных и информации в ЕДДС Волховского муниципального района  и отдел по делам ГО и ЧС о складывающейся обстановке, состоянии льда и образовании ледовых заторов, о замерах уровня подъёма воды.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка на территории МО Хваловское сельское поселение и их исполнения (приложение № 2)

4. Предложить директору ГУП «Волховский Водоканал»:

4.1. Создать  необходимый запас  химических реактивов и дезинфикаторов для очистки и обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях д. Хвалово.

4.2.  Организовать  постоянный  контроль за  бесперебойной  работой систем  жизнеобеспечения   населения, соблюдением  санитарных  норм  и правил  на ВОС и КОС в период весеннего половодья.

5.  Через средства массовой  информации и на сходах граждан довести до  населения  информацию о ходе  подготовки  к  весеннему половодью, правилах поведения при подтоплениях (затоплении) жилых домов и порядке проведения эвакуации.

6. Принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуаций на  гидротехнических  сооружениях.

7.  Контроль  за   исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское  сельское поселение                                          Т.А.Снегирева

исп. Федорова А.Н.

тел. 8(81363)39-648

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО  Хваловское  сельское  поселение

от 17.02.2017 года № 21

(приложение № 1)

Состав комиссии

по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья 2017 года

на территории МО Хваловское сельское поселение

Председатель комиссии

Снегирева Т.А. - глава администрации МО Хваловское сельское поселение

Члены комиссии:

1. заведующий ГБУЗ ЛО «Волховская МБ  Хваловский ФАП» -  Чемаров В.В. (по согласованию)

2. ГУП «Волховский Водоканал» участок Хвалово – Петрова М.Е.. (по согласованию)

3. староста д. Воскресенское - Иванов Ю.С. (по согласованию)

4. староста  д. Мелекса  - Алексеев В.И.(по согласованию)

5. староста д. Хвалово - Зиновьев А. Н. (по согласованию)

6. староста д. Льзи - Пимченко С.И. (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от 17.02.2017 года  № 21

(Приложение № 2)

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2017 года на территории

МО Хваловское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ МО Хваловское сельское поселение по безаварийному пропуску весеннего паводка. | до 10 марта | Председатель КЧС и ОПБ - Снегирева Т.А. |  |
| 2. | Подготовка проекта постановления главы администрации: «О мерах по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории МО Хваловское СП». | до 01 марта | Федорова А.Н. |  |
| 3. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для проведения безаварийного пропуска весеннего паводка. | до 01 марта | Федорова А.Н. |  |
| 4. | Проведение сходов граждан, проживающих в населённых пунктах, попадающих в зону затопления (подтопления). | до 1 апреля | глава администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 5. | Проведение занятий (инструктажей) со старостами населённых пунктов по вопросу оказания первой медицинской помощи | до 1 апреля | Федорова А.Н.; заведующий ГБУЗ ЛО «Волховская МБ Хваловский ФАП Чемаров В.В.; |  |
| 6. | Создать необходимые запасы химических реактивов и коагулянта для обеззараживания воды на водозаборах. | до 1 апреля | мастер участка Хвалово ГУП «Волховский Водоканал» Петрова М.Е. |  |
| 7. | Организовать, через средства массовой информации, доведение до населения информации о подготовке и прохождении весеннего паводка, а также порядок действий населения при затоплении (подтоплении) жилых домов. Доведение памятки для населения. | март-апрель | Федорова А.Н. |  |
| 8. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава в администрации МО Хваловское сельское поселение | с 14 марта до 14 апреля | Глава администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 9. | Уточнение мест временного размещения и подготовка их приёму пострадавшего населения. | до 01 апреля | Глава администрации МО Хваловское сельское поселение |  |
| 10. | Представление сведений о прохождении весеннего паводка на территории поселения в отдел по делам ГО и ЧС и дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Волховского муниципального района | апрель - май | Федорова А.Н. |  |
| 11. | Проведение тренировок: - защита объектов жизнеобеспечения от весеннего половодья; - эвакуация населения из района затопления. | март - апрель | Председатель КЧС и ОПБ, мастер участка Хвалово ГУП «Волховский водоканал» Петрова М.Е. |  |

Ответственный по делам ГО и  ЧС                                                                                                                               Федорова А.Н.