АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17 февраля 2017 года №  24а

Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования Хваловское сельское поселение

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования»

В  соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2016 № 478 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" , Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 21.12.1994 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение   «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования» согласно приложению.

2.	Настоящее  постановление  вступает в силу  с момента подписания, подлежит   опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой.

Глава  администрации

МО Хваловское сельское поселение                                      Т.А.Снегирева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

от   17 февраля 2017 года №  24а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

муниципального образования Хваловское сельское поселение

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования»

Паспорт

муниципальной   программы муниципального образования

Хваловское сельское поселение

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования»

| Наименование Программы | муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2016 № 478 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" , Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21.12.1994 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и основные задачи Программы | Цель Программы: - Повышение качества жизни населения сельского поселения путем развития услуг в сфере культуры. Основные задачи Программы: 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, повышение качества культурных услуг Основные мероприятия Программы: 1) Создание условий для обеспечения жителей поселения качественными услугами в области культуры. |
| Срок реализации мероприятий Программы | 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении |
| Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |
| Объём финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы | Общий объем финансирования программы 1376,7 тыс. руб. из них – 1307,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, 69,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области расположено 35 населенных пунктов с численностью 1465 человек по состоянию на 01.01.2017 года.

В связи с тем, что для жителей сельских поселений муниципальные учреждения культуры являются основным источником культурной деятельности и организации досуга, Программа сориентирована на основополагающие роли культуры в социально-экономических преобразованиях, происходящих в поселении, и представляет стратегические цели и приоритеты культурной политики, конкретные идеи и предложения.

Одним из социально значимых объектов на территории поселения является муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта    Хваловский Досуговый Центр, в работу которого входит организация качественного и разнообразного досуга жителей поселения всех возрастных категорий, расширение общего и культурного уровня и сферы общения населения, поднятие жизненного тонуса населения, всестороннее развитие детей и подростков, нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание граждан.

Хваловский Досуговый Центр   возведен и пущен в строй в 1989 году, со временем помещения стали приходить в негодность. Усилиями администрации муниципальное образование Хваловское сельское поселение  в 2012 году было включено в областную программу «Социальное развитие села»,  по планам которой выполнены ремонтные работы помещений 1 этажа   здания Досугового центра. Так как помещения, предоставляемые Хваловским Досуговым Центром для организации мероприятий культурного отдыха  населения и спортивных мероприятий, должны отвечать требованиям санитарных норм и правил необходимо проведения ремонтных работ помещений Хваловского Досугового Центра  (помещения №25-танцевальный кружок,№27-музейная комната,№28-библиотека,№35-коридор)

2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Повышение качества жизни населения сельского поселения путем развития услуг в сфере культуры.

Основные задачи Программы:

Создание условий для   организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, повышение качества культурных услуг

Основные мероприятия Программы:

Создание условий для обеспечения жителей поселения  качественными услугами в области культуры.

3.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит создать условия для   обеспечения сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении

4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ИСПОРЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы 1376,7  тыс. руб. из них – 1307,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, 69,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Перечень мероприятий  муниципальной программы  муниципального образования  Хваловское сельское поселение  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования »

| Наименование мерориятия | Сроки испол-нения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители - ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет поселения (тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |
| Финансирование капитального ремонта Хваловского Досугового Центра, дер. Хвалово, в т.ч. : | 2017 | 1376,7 |  | 1307,7 | 69,0 |  | Администрация Хваловского сельского поселения, МБУКС Хваловский Досуговый Центр | капитальный ремонт Хваловского Досугового Центра, дер. Хвалово |
| Ремонт помещений №25-танцевальный кружок,№27-музейная комната,№28-библиотека,№35-коридор)Волховского муниципального района»по адресу: Ленинградская область, Волховский район,д.Хвалово,д,127 | 2017 | 1376,7 |  | 1307,7 | 69,0 |  | Администрация Хваловского сельского поселения, МБУКС Хваловский Досуговый Центр | Ремонт помещений №25-танцевальный кружок,№27-музейная комната,№28-библиотека,№35-коридор) |