АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря  2017 года  №   249

«Об утверждении муниципальной  программы

МО  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского

муниципального района Ленинградской области

«Формирование  комфортной городской(сельской)среды

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу МО  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской(сельской) среды на 2018-2022 годы».

2.Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его

официального опубликования в средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение				         Т.А.Снегирева

Приложение

к постановлению администрации МО Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

от  27.12. 2017 г. № 249

Муниципальная программа

МО  Хваловское сельское поселение

( д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области

«Формирование  комфортной городской (сельской)среды на 2018-2022 годы»

Раздел 1. Паспорт

муниципальной программы МО  Хваловское сельское поселение ( д.Хвалово)

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Формирование  комфортной городской(сельской) среды на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Орган местного самоуправления муниципального образования, ответственный за разработку программы |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Заинтересованные структурные подразделения администрации муниципального образования, участвующие в разработке и реализации муниципальной программы |
| Участники муниципальной программы | Граждане, муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в МО Хваловское сельское поселение ( д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Хваловское сельское поселение ( д.Хвалово) Волховского муниципального района. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 -2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов. (Общий объем средств и средств из местного бюджета будут уточнены после принятия постановления Правительства РФ о предоставлении средств ФБ в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

на территории МО  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области.

Деревня Хвалово МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района, расположен в 159 км к востоку от Санкт-Петербурга в центральной части Ленинградской области.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

# В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района решением Совета  депутатов МО  Хваловское сельское поселение ( д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области №54 от31 октября 2017 года  утверждены Правила благоустройства территории  муниципального образования  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района  Ленинградской области (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми установлены порядки  по  эксплуатации объектов благоустройства: уборке территории,  по обращению с отходами, содержанию придомовых территорий многоквартирных домов, содержанию элементов благоустройства, строительству и установке малых архитектурных форм, ремонту и содержанию зданий и сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, освещению и пр.

# Правила внешнего благоустройства территорий муниципального образования  Хвалоаское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района  Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №51 от 18.08.2016 года  в связи с утверждением Правил благоустройства утратили силу.

Для  оценки  текущего состояния благоустройства дворовых территорий и общественных территорий  д.Хвалово, а также определения необходимых видов работ для приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии  с постановлением администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района № 173 от 02 октября 2017 года создана муниципальная инвентаризационная комиссия, которая провела инвентаризацию   дворовых и общественных территорий.

При инвентаризации уточнено текущее состояние элементов  благоустройства, дворовых и общественных территорий. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне  благоустройства дворовых и общественных территорий , которые полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Полученные инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них  объектах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние объектов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по благоустройству включены в  паспорта благоустройства территорий.

Согласно инвентаризационным данным на территории   д.Хвалово имеется 2  общественные территории: 1) площадь перед « Досуговым Центром» дом№127 и Торговым Комплексом дом№121,

2) площадь перед зданием Администрации МО Хваловское сельское поселение дом№1

100% которых нуждается в ремонте  с  заменой  покрытия существующих пешеходных дорожек на современное покрытие, установке  функциональных арт-объектов, уличной мебели, уличного освещения,  применении  новых идей для оформления общественных территорий.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству представлен в таблице  1.

Адресный перечень всех общественных  территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) представлен в таблице 2.

Таблица 1.

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома. | Плановый период выполнения работ по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 187435 Ленинградская область Волховский район д.Хвалово д.№15, №16, №21,№3 | 2018 |  |  |  |
| 2 | 187435 Ленинградская область Волховский район д.Хвалово д.№1-а |  | 2019 |  |  |
| 3 | 187435 Ленинградская область Волховский район д.Хвалово д.№2,№4 |  |  | 2020 |  |
| 4 | 187435 Ленинградская область Волховский район д.Хвалово д.№14 |  |  |  | 2021 |
| 5 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве.

| № | Адрес общественной территории | Плановый период выполнения работ по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь перед « Досуговым Центром» дом№127 и Торговым Комплексом дом№121, | 2018 |  |
| 2 | площадь перед зданием Администрации МО Хваловское сельское поселение дом№1 |  | 2020 |

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики на территории МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области  определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии.

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории  МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- Повышение уровня благоустройства дворовых в   МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в  МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  территории муниципального образования  Хвалоское сельское поселение  Волховского муниципального района.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы 2018 -2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Раздел 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;

- за счет средств бюджета Ленинградской области;

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов.  (Общий объем средств и средств из местного бюджета  будут уточнены после принятия постановления Правительства РФ о предоставлении средств ФБ в  целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

Раздел 6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятия 1. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов.

В составе основного мероприятия планируется реализация  мероприятий, направленных на выполнение минимального перечня и дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

Минимальный перечень, дополнительный перечень, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с приложением 4 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы и   в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области приведен в приложении 3 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Перечень мероприятий Основного мероприятия 1. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении 1 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с утвержденным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 2018 году приведен в приложении  3 к  Перечню мероприятий муниципальной программы МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Основное мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

В составе основного мероприятия планируется реализация  мероприятий по выполнению перечня работ по благоустройству общественных территорий.

Конкурсный отбор  наиболее посещаемой муниципальной  общественной территории, подлежащей благоустройству производится в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий определяется в соответствии с приложением 4 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на основании   нормативного  правового акта  отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области,  ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перечень мероприятий Основного мероприятия 2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий приведен в приложении 1 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные  мероприятия по благоустройству, определённые Администрацией МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 2018 году, приведен в приложении  4  к  Перечню мероприятий муниципальной программы МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты программы:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2022 год |
| Основное мероприятия 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Ед. | - | 4 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. | Проценты | - | 100 |
| Основное мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Ед. | - | 2 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий. | га |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | _ | 100 |

В ходе реализации мероприятий программы планируется:

- отремонтировать асфальтобетонное покрытие дворовых территорий с заменой бортового камня;

- осуществить ремонт уличного освещения с заменой ламп, опор;

- обустроить автомобильные парковки на дворовых территориях;

- благоустроить общественные пространства (парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары) путем проведения ремонта существующих пешеходных дорожек, создания новых объектов озеленения, арт-объектов, установки малых архитектурных форм и т.д.)

Приложение 1к муниципальной программе

МО  Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО  Хваловское сельское поселение  Волховского

муниципального района Ленинградской области  «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения меропроприятий |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Хваловское сельское поселение | 2018 | 2022 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1.Ремонт дворовых проездов. 2.Обеспечение освещения дворовых территорий. 3.Установка скамеек. 4.Установка урн | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий о общего количеств дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Хваловское сельское поселение | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий |  | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: центральных площадей, центральных улиц, парков и т.д | Показатель 2 Доля благоустроенных общественных территории от общего количеств общественных территорий, подлежащие благоустройству в рамка муниципальной программы |

Приложение 1

к  Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с утвержденным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу  МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО Хваловское СП | Средства бюджета Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Д.Хвалово д.№15,№16,№21,№3 | Подлежит определению поле разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 2 |  | Д.Хвалово д.№1-а |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Д.Хвалово д.№2,№4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Д.Хвалово д.№14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к  Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные  мероприятия по благоустройству, определённые Администрацией МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

| N п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО Хваловское СП | Средства бюджета Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий. | площадь перед « Досуговым Центром» дом№127 и Торговым Комплексом дом№121, | Подлежит определению поле разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 2 |  | площадь перед зданием Администрации МО Хваловское сельское поселение дом№1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

- Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проектов.

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную  программу МО  Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области  «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни определяется в соответствии с приложением 4 к муниципальной программе МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы и  в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в администрации  МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Мо Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.